### BÁO CÁO TIẾN ĐỘ (17/08/2025 - 23/08/2025)
Đề tài: Microservice Quản lý Tài Liệu và Quản lý Công Văn ….
Nhóm: … Hiếu, Hòa, Độ …. – Khoa CNTT
#### 1. Những gì đã làm
- Cài đặt project quản lý tài liệu
- Cài đặt automation test với Vitest
- Cài đặt Postgresql với Docker
- Cài đặt với Prisma ORM, Development Database và Test Database
#### 2. Những gì đang làm
- Viết docs cài đặt
- Viết test
- Cài đặt các phương thức HTTP cơ bản
#### 3. Kế hoạch tuần tới
Cài đặt cơ bản microservice Quản lý Công Văn
#### 4. Vấn đề khó
Máy cấu hình yếu, build game bị giật – cần dùng phòng lab hoặc tối ưu asset